UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (UNITAU)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI/CNPq)

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES

(Período: fevereiro a junho de 2026)

Desenvolvimento de um Sistema Web para Monitoramento Sustentável do Consumo de Recursos Energéticos e Hídricos nos Campi da UNITAU

Sistema desenvolvido: EcoCampus

Bolsista: Roland dos Santos Bittencourt de Castro

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientadora: Profa. Fabrina Moreira Silva

Área de conhecimento (CNPq): Ciências Exatas e da Terra

Taubaté – SP

2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título do projeto: Desenvolvimento de um Sistema Web para Monitoramento Sustentável do Consumo de Recursos Energéticos e Hídricos nos Campi da UNITAU

Sistema desenvolvido: EcoCampus — plataforma web de monitoramento de indicadores de sustentabilidade

Modalidade: PIBITI — Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CNPq)

Área de conhecimento (CNPq): Ciências Exatas e da Terra

Área de concentração: Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável

Linha de pesquisa: Inovação Tecnológica e Gestão de Recursos Naturais

Bolsista: Roland dos Santos Bittencourt de Castro

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Orientadora: Profa. Fabrina Moreira Silva

Instituição: Universidade de Taubaté (UNITAU)

Departamento: Instituto Básico de Exatas (IBE)

Nº do processo: IBE-11379-2025

Edital / Chamada: Edital PRPPG nº 2025/009063 — PIBITI/UNITAU 2026

Vigência da bolsa: fevereiro a dezembro de 2026

Data de início das atividades: fevereiro de 2026

Tipo de relatório: Parcial (referente à primeira metade da vigência)

RESUMO

A gestão do consumo de água e energia elétrica em universidades multicampi é dificultada pela fragmentação dos dados, que chegam à instituição em contas mensais, planilhas e documentos isolados, dificultando análises globais e comparações entre unidades. Este projeto desenvolve o EcoCampus, um sistema web para o monitoramento, a análise e a conscientização sobre o consumo de água e energia nos campi da Universidade de Taubaté (UNITAU), atribuindo a cada unidade um indicador de eficiência ambiental (Eco Score) e organizando os dados em painéis (dashboards) de fácil interpretação. Além de apoiar a gestão interna, o sistema visa fornecer indicadores compatíveis com redes e rankings de sustentabilidade universitária, como o UI GreenMetric e o THE Impact Rankings. No primeiro período de vigência da bolsa foram implementados o modelo de dados, o serviço de aplicação (API) com autenticação e controle de acesso por perfil, a interface web de visualização e o cálculo do Eco Score, além do mapeamento dos endereços das faturas aos respectivos campi — base do importador automatizado. Duas adequações relevantes ao plano original foram realizadas: a adoção de uma arquitetura em camadas separadas (API em Python e cliente em React), em lugar da abordagem monolítica inicialmente prevista, e a evolução do indicador de eficiência de uma comparação por consumo absoluto para uma base per capita. A plataforma encontra-se funcional e publicada em ambiente de nuvem.

Palavras-chave: Desenvolvimento Web; Eficiência Energética; Monitoramento Ambiental; Sustentabilidade; Tecnologia da Informação.

1  INTRODUÇÃO

Este projeto vincula-se à área de concentração “Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável” e à linha de pesquisa “Inovação Tecnológica e Gestão de Recursos Naturais”. Tem como eixo o desenvolvimento de um sistema web para o monitoramento, a análise e a gestão do consumo de água e energia elétrica nos campi da Universidade de Taubaté (UNITAU). A proposta surge da necessidade institucional de integrar dados dispersos, promover transparência das informações de consumo e apoiar decisões estratégicas voltadas à redução do desperdício de recursos naturais.

Atualmente, os dados de consumo chegam à instituição de forma fragmentada, distribuídos em contas mensais de concessionárias de água e de energia (no caso da eletricidade, a CPFL), planilhas e documentos isolados. Tratadas manualmente, essas informações dificultam a comparação entre unidades, a identificação de anomalias de consumo e a geração de indicadores consolidados para a tomada de decisão.

Além de atender às demandas internas de gestão ambiental, o projeto cumpre um papel estratégico para o posicionamento institucional da UNITAU em redes e rankings de sustentabilidade universitária — como o UI GreenMetric World University Ranking e o THE Impact Rankings —, que exigem dados ambientais padronizados, auditáveis e consolidados. O trabalho alinha-se ainda aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (notadamente os ODS 4, 11, 12 e 13), ao integrar eficiência no uso de recursos, educação e gestão ambiental responsável.

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas na primeira metade da vigência da bolsa, entre fevereiro e junho de 2026, apresentando os resultados parciais, as dificuldades encontradas e as soluções adotadas, inclusive as adequações realizadas em relação ao plano de trabalho originalmente aprovado.

2  OBJETIVOS

2.1  Objetivo geral

Desenvolver um sistema web para monitorar e analisar o consumo de água e energia elétrica nos campi da UNITAU, promovendo a sustentabilidade institucional e a eficiência no uso de recursos naturais, e fornecendo indicadores essenciais à participação da universidade em redes e rankings de sustentabilidade.

2.2  Objetivos específicos

Implementar autenticação de usuários via Firebase Authentication, com níveis diferenciados de acesso por campus e perfil administrativo;

Modelar e implementar o banco de dados em PostgreSQL (Neon), com armazenamento seguro e padronizado dos dados institucionais de consumo;

Desenvolver dashboards interativos com gráficos, comparações e indicadores ecológicos de eficiência;

Criar interface funcional para inserção, atualização e visualização dos dados administrativos de consumo;

Elaborar relatórios com métricas de eficiência hídrica e energética, apoiando decisões de gestão ambiental;

Definir e calcular indicadores institucionais alinhados a métricas de sustentabilidade utilizadas por rankings como UI GreenMetric e THE Impact Rankings;

Mapear os endereços das faturas das concessionárias aos respectivos campi, viabilizando a importação automatizada dos dados de consumo.

3  MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada de natureza tecnológica, com abordagem qualitativa e iterativa, centrada no desenvolvimento de um sistema web funcional (GIL, 2017). O desenho metodológico apoia-se em engenharia de software, com ênfase em desenvolvimento ágil inspirado no Scrum, modelagem de requisitos, implementação de arquitetura full-stack e validação técnica da solução (PRESSMAN; MAXIM, 2021), organizado em ciclos curtos de levantamento de requisitos, implementação, teste e ajuste, com versionamento de código por meio da ferramenta Git.

Foram utilizados exclusivamente dados administrativos institucionais — contas mensais de água e energia e planilhas consolidadas mantidas pelos setores responsáveis —, sem coleta com seres humanos. A avaliação de usabilidade da interface baseia-se em inspeções heurísticas e testes internos de navegação (NIELSEN, 1993), conduzidos pela própria equipe de desenvolvimento.

A arquitetura do sistema foi estruturada em três camadas independentes: uma aplicação cliente (frontend), um serviço de aplicação (backend) e um banco de dados relacional. Em relação à tecnologia, o plano de trabalho previa o uso do framework Next.js (abordagem única em JavaScript para cliente e servidor). Ao longo do desenvolvimento, optou-se por uma arquitetura de camadas separadas: o backend foi implementado em Python com o framework FastAPI, e o frontend em React com a ferramenta Vite. Mantiveram-se as escolhas de Firebase Authentication para a autenticação e Neon (PostgreSQL em nuvem) para a persistência, conforme o plano. As razões dessa adequação são discutidas na seção 6.

No backend utilizam-se, além do FastAPI, a biblioteca SQLAlchemy para mapeamento objeto-relacional e a ferramenta Alembic para o controle de versão do esquema do banco. A autenticação e o controle de acesso apoiam-se em perfis de usuário (custom claims do Firebase) validados no servidor a cada requisição. No frontend empregam-se React, Vite, Tailwind CSS e a biblioteca Recharts para os gráficos; a validação dos formulários ocorre tanto no cliente (React Hook Form e Zod) quanto no servidor (Pydantic). Para a publicação, foram utilizados os serviços Vercel (frontend), Render (backend) e Neon (banco de dados), com publicação automatizada a partir do repositório de código.

Para a coleta dos dados, definiu-se uma planilha-padrão para cada recurso (água e energia elétrica), estabelecendo o formato de entrada esperado pelo sistema. Cada linha corresponde a um ponto de medição (unidade consumidora), identificado, no caso da água, pelo código PDE/RGI e, no da energia, pelos números de unidade consumidora e de instalação da concessionária. O consumo é registrado na respectiva unidade física — metros cúbicos para a água e quilowatts-hora para a energia —, e o campus de cada ponto é determinado automaticamente a partir do endereço da fatura.

As atividades de desenvolvimento contaram com o apoio de ferramentas de inteligência artificial generativa nas etapas de organização, redação e revisão, conforme previsto no plano de trabalho, preservando integralmente a autoria e a responsabilidade intelectual do bolsista.

4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

As atividades realizadas entre fevereiro e junho de 2026 são descritas a seguir, em ordem cronológica, acompanhando a evolução do projeto e a sua aderência ao plano de trabalho.

4.1  Levantamento, concepção e estruturação inicial (fevereiro a março de 2026)

O período inicial foi dedicado ao levantamento dos dados administrativos de consumo junto aos setores responsáveis, à organização e padronização das planilhas recebidas e ao estudo das métricas exigidas por rankings de sustentabilidade. Em paralelo, realizou-se o desenho da arquitetura do sistema e a configuração do ambiente de desenvolvimento. Definiu-se um modelo de dados enxuto e suficiente para o domínio, centrado nas entidades Campus e Lançamento (registro mensal de consumo, do tipo água ou luz, associado a um mês de referência). Foram implementadas a estrutura base do backend, a integração inicial com o banco PostgreSQL, o mecanismo de autenticação por perfis e as primeiras telas (login e painel inicial), além das verificações de integridade do serviço (health checks) para a hospedagem em nuvem e da incorporação da identidade visual da UNITAU.

4.2  Implementação do backend, do frontend e migração para TypeScript (abril a maio de 2026)

Nesta fase consolidaram-se o backend (API) e as rotas de registro e consulta dos lançamentos, bem como o desenvolvimento do frontend com os primeiros dashboards e a visualização segmentada por campus. Após a validação do protótipo funcional, o frontend foi migrado da linguagem JavaScript para TypeScript, com reorganização dos componentes da interface. Essa decisão trouxe verificação estática de tipos, reduzindo erros silenciosos na comunicação entre cliente e servidor. No mesmo período, os dados genéricos de teste foram substituídos pela estrutura real da universidade, com o cadastro dos oito campi da UNITAU: Campus da Juta, Campus do Itaim, Campus do Bom Conselho, Polo da Saúde, Direito, Reitoria, Colégio UNITAU e Campus de Arquitetura — este último incorporado ao final do período. Nesta etapa, o cadastro concentrou-se nas unidades localizadas no município de Taubaté, onde se encontra a maior parte dos endereços e a maior complexidade de faturamento; a extensão às unidades de Caraguatatuba e Cruzeiro está prevista para etapas seguintes.

4.3  Arquitetura de campi e pontos de medição (junho de 2026)

A etapa mais recente concentrou-se em aproximar o sistema da realidade operacional da instituição. Constatou-se que cada campus, na prática, corresponde a diversos endereços e pontos de medição (unidades consumidoras) nas faturas das concessionárias — cerca de quarenta pontos para água e trinta para energia por mês. Foi então desenvolvido um mapeamento entre os endereços das faturas — incluindo as unidades de alta tensão (cabines) da CPFL — e os respectivos campi, com normalização textual dos endereços para tornar o reconhecimento automático robusto a variações de grafia. Definiram-se também as planilhas-padrão de coleta de água e de energia, que fixam as colunas de identificação de cada ponto (endereço, código PDE/RGI ou número de unidade consumidora), o consumo e o valor da fatura. Esse mapeamento é o alicerce do importador automatizado de planilhas, previsto para a etapa seguinte.

4.4  Definição e evolução do indicador de eficiência (Eco Score)

Transversalmente às etapas anteriores, foi concebido o Eco Score, indicador que sintetiza o desempenho ambiental de cada campus em uma escala de 0 a 100, com posterior classificação em três faixas — Ecológico, Atenção e Crítico. A primeira versão comparava o consumo absoluto de cada campus com a média das demais unidades. Ao longo do desenvolvimento, identificou-se que essa formulação penalizava injustamente os campi maiores, ainda que eficientes. O cálculo foi então reformulado para uma base relativa: o consumo de água passou a ser normalizado pela população atendida e o de energia pela área construída (m²), tornando a comparação mais equânime entre unidades de portes distintos. Essa evolução é detalhada na seção 6.

5  RESULTADOS PARCIAIS

Ao término da primeira metade da vigência, o projeto apresenta uma plataforma funcional, publicada em ambiente de nuvem, contemplando os seguintes resultados:

Autenticação e controle de acesso por perfil implementados (administração central e administrador de campus), via Firebase Authentication;

Banco de dados modelado e implementado em PostgreSQL (Neon), com armazenamento padronizado e prevenção de lançamentos duplicados por ponto de medição e mês;

Backend (API) estruturado para o registro e a consulta dos lançamentos de consumo, com validação de dados no cliente e no servidor;

Dashboards com gráficos comparativos, ranking entre campi e cards de resumo dos indicadores;

Interface para inserção, atualização e visualização dos dados de consumo, segmentada por campus;

Indicador Eco Score implementado em base per capita (água por população) e por área construída (energia por m²), com classificação em faixas de desempenho;

Cadastro dos oito campi da UNITAU (unidades de Taubaté) e mapeamento dos endereços das faturas de água e energia aos respectivos pontos de medição, além da definição das planilhas-padrão de coleta;

Infraestrutura de publicação automatizada configurada (Vercel, Render e Neon).

Em relação aos objetivos específicos, encontram-se concluídos os relativos à autenticação, ao banco de dados, aos dashboards e à interface de dados. O objetivo de definição e cálculo de indicadores foi parcialmente alcançado — o Eco Score já está implementado, restando o alinhamento formal às métricas de rankings como o UI GreenMetric —, e a importação automatizada dos dados encontra-se em andamento.

Além dos artefatos de software, o período proporcionou ganho técnico expressivo ao bolsista, com aprofundamento em desenvolvimento web full-stack, modelagem de dados, segurança de aplicações, integração contínua e boas práticas de engenharia de software, competências alinhadas à formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

6  DIFICULDADES ENCONTRADAS E SOLUÇÕES ADOTADAS

O caráter incremental do projeto expôs, ao longo do período, um conjunto de dificuldades técnicas e conceituais cujo enfrentamento constituiu parte relevante do aprendizado. As principais são relatadas a seguir.

6.1  Adequação da arquitetura em relação ao plano de trabalho

O plano de trabalho previa o desenvolvimento com o framework Next.js, que unifica cliente e servidor em uma única base de código JavaScript. Durante a estruturação inicial, avaliou-se que a manipulação e a importação de planilhas de consumo, a validação rigorosa dos dados e a organização das regras de negócio seriam mais bem atendidas por um serviço dedicado em Python. Optou-se, assim, por uma arquitetura de camadas separadas — backend em FastAPI e frontend em React —, que oferece uma fronteira de API explícita e tipada, favorece a testabilidade e permite evoluir cliente e servidor de forma independente. As demais escolhas do plano (Firebase Authentication e banco Neon/PostgreSQL) foram mantidas. Trata-se de uma adequação de meio, que preserva integralmente os objetivos do projeto.

6.2  Comparação justa entre campi de portes diferentes

A dificuldade conceitual mais significativa envolveu o indicador de eficiência. A primeira versão do Eco Score comparava campi pelo consumo absoluto, o que penalizava as unidades maiores mesmo quando eficientes — um campus com muitos alunos consome naturalmente mais água e energia que uma unidade administrativa pequena. A solução foi migrar o indicador para uma base relativa: consumo de água por pessoa e consumo de energia por metro quadrado de área construída. Isso exigiu incorporar ao modelo de dados os atributos de população e área de cada campus e reformular o cálculo.

6.3  Mistura de unidades de medida distintas

Constatou-se que somar consumo de água (em metros cúbicos) e de energia (em quilowatts-hora) em um único total não tem significado físico. A solução foi tratar cada recurso de forma independente, com registro separado do valor financeiro (em reais) e do consumo físico, calculando um índice específico para água e outro para energia, depois combinados em um escore composto.

6.4  A realidade das faturas: um campus, muitos pontos de medição

Ao confrontar o modelo inicial com as faturas reais, verificou-se que cada campus corresponde a vários endereços e unidades consumidoras — incluindo cabines de alta tensão da CPFL —, frequentemente com grafias inconsistentes entre documentos, como abreviações variadas e até erros de digitação do mesmo logradouro. Foi necessário introduzir a entidade Ponto de Medição e construir um mapeamento de endereços com normalização textual, de modo que essas variações sejam reconhecidas e consolidadas sob o campus correto.

6.5  Correção de defeitos e consistência dos dados

Durante os testes, identificou-se que, para o administrador de um campus, o indicador de eficiência era calculado tomando como referência apenas o próprio campus, o que distorcia o resultado; o cálculo foi corrigido para usar sempre a média de todas as unidades como parâmetro de comparação. Foram ainda corrigidos problemas na rotina de criação do banco de dados e na importação de planilhas, e adotou-se uma restrição de unicidade que impede o registro duplicado de consumo para o mesmo ponto de medição em um mesmo mês.

7  CRONOGRAMA: ATIVIDADES PREVISTAS x EXECUTADAS

O quadro a seguir compara as etapas do cronograma aprovado no plano de trabalho com a situação de cada uma ao término deste período parcial.

| Etapa prevista (plano de trabalho) | Período | Situação |
| --- | --- | --- |
| Levantamento e organização dos dados administrativos | Fev–Mar | Concluída |
| Modelagem da arquitetura do sistema | Mar–Abr | Concluída (com adequação) |
| Implementação do backend e banco de dados | Abr–Mai | Concluída |
| Frontend e dashboards interativos | Mai–Jun | Concluída |
| Interface de inserção e atualização de dados | Jun–Ago | Em andamento |
| Testes funcionais internos e ajustes iterativos | Jul–Out | Em andamento |
| Cálculo e validação técnica dos indicadores | Ago–Nov | Iniciada |
| Redação do relatório técnico parcial | Jun | Em execução |
| Redação e revisão final do relatório + documentação | Out–Dez | Prevista |

De modo geral, as atividades previstas para o período foram cumpridas, com a ressalva da adequação de arquitetura descrita na seção 6.1 e do adiantamento de tarefas de etapas subsequentes, como a definição do indicador de eficiência.

8  ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Para a segunda metade da vigência da bolsa, alinhadas ao cronograma aprovado, estão previstas as seguintes atividades:

Conclusão do importador automatizado de planilhas de consumo (água e CPFL), eliminando a digitação manual e reduzindo erros;

Refinamento do cálculo do Eco Score e alinhamento formal dos indicadores às métricas de rankings de sustentabilidade (UI GreenMetric, THE Impact Rankings);

Inclusão de comparação histórica (mês anterior e mesmo mês do ano anterior), identificação de picos anômalos e metas institucionais de redução;

Tradução dos indicadores em métricas de fácil compreensão (equivalência em custo financeiro ou em pegada de carbono);

Ampliação do cadastro às unidades de Caraguatatuba e Cruzeiro;

Testes funcionais internos, trilha de auditoria dos lançamentos e ajustes iterativos, ampliando a confiabilidade do sistema;

Redação do relatório final e preparação de material para divulgação (por exemplo, apresentação no CICTED).

9  CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O desenvolvimento do projeto transcorre em aderência ao cronograma aprovado. Na primeira metade da vigência, consolidou-se uma base tecnológica sólida e segura, com o sistema EcoCampus funcional e já publicado, capaz de representar a estrutura real dos campi da UNITAU. As atividades cumpriram os objetivos definidos para a etapa, e as dificuldades encontradas — sobretudo a construção de um indicador de eficiência justo entre unidades de portes distintos e a adequação da arquitetura ao problema real de importação de dados — foram enfrentadas com soluções que agregaram qualidade ao produto. O trabalho prepara o terreno para os refinamentos previstos no período seguinte, com destaque para a automatização da importação de dados e o alinhamento dos indicadores às métricas de rankings de sustentabilidade. Reitera-se o agradecimento à orientação da Profa. Fabrina Moreira Silva, à UNITAU e ao CNPq pelo apoio e pelo fomento que viabilizam esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NIELSEN, J. Usability engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Brasília: ONU Brasil, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: jun. 2026.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

FASTAPI. FastAPI framework documentation. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com. Acesso em: jun. 2026.

REACT. React documentation. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: jun. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs. Acesso em: jun. 2026.